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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
ЗАОКСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 06 февраля 2025 года
	№ 117




О внесении изменений в постановление от 29.02.2024 г. № 218 «Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район»»


На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению от 29.02.2024 г. № 218 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район»» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район.
	3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.


	Заместитель
главы администрации муниципального образования Заокский район
	
	Э.Н. Щепетев


[bookmark: _GoBack]Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Заокский район
от 06.02.2025 № 117


Паспорт
муниципальной программы 

Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель муниципальной программы
	Структурные подразделения администрации муниципального образования Заокский район

	Цель (цели) муниципальной программы
	Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Заокский район

	Задачи муниципальной программы
	- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение комфортных условий и санитарного содержания территорий населенных пунктов;
- обеспечение надежности эксплуатации жилого фонда;
- обеспечение газификации территории района;
- повышение энергетической эффективности потребляемых ресурсов;

	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	Комплекс процессных мероприятий:
- Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район;
- Капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы;
- Газификация населенных пунктов Заокского района;

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2024-2028

	Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы

	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2024
	77130,0

	
	2025
	75000,0

	
	2026
	66000,0

	
	2027
	78000,0

	
	2028
	40000,0

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- Обеспечение ремонта тепловых сетей в объеме 13%(1,5 км) от общей протяженности сети в 11,5 км;
- Уменьшение количества аварийных строений с общего количества 15 до 4 зданий;
- Уменьшение площади муниципального жилого фонда требующего ремонта с 434 до 64 м2;
- Обеспечение ремонта водопроводной сети в объеме 15% от общей протяженности сети 120 км.






Приложение 1
к Программе обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования
Заокский район


Паспорт
комплекса процессных мероприятий

по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района 

	Ответственный исполнитель

	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель

	Подведомственные ресурсоснабжающие организации

	Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности)
	- Снижение издержек предоставления коммунальных услуг, 
- Обеспечение процесса модернизации коммунального комплекса

	Этапы и сроки реализации

	2025

	Объемы ресурсного обеспечения
	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2025
	17500,0

	Ожидаемый непосредственный результат
	Улучшение технического состояния водопроводной системы в объеме 3,3 км;
Улучшение технического состояния 2 объектов системы водоснабжения (1 арт. скважина, 1 водонапорная башня);
Улучшение технического состояния системы водоотведения в объеме 0,3 км.
Улучшение технического состояния 2 объектов водоотведения (очистные сооружения п. Пахомово, д. Малахово)




[bookmark: Par492]Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
 и их значений

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Ответственный исполнитель
	Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа-
источника, формула расчета)
	Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквар-тально,
ежегодно)
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й
год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района

	Объекты системы водоснабжения

	Задача: снижение издержек предоставления коммунальной инфраструктуры

	Мероприятия: ремонт объектов системы водоснабжения

	1
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Протяженность отремонтированного водопровода
	км
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	3,3
	2,5
	3,2
	4,0
	4,0

	1.2
	Количество отремонтированных объектов системы водоснабжения (артскважина, водонапор. башня и др.)
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	2
	2
	3
	3
	3

	Объекты системы водоотведения

	Задача: снижение издержек предоставления коммунальной инфраструктуры

	Мероприятия: ремонт объектов системы водоотведения

	2
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Протяженность отремонтированной канализации
	км
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5

	2.2
	Количество отремонтированных объектов системы водоотведения (очистные сооружения, КНС и др.)
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	2
	1
	2
	2
	2

	Техническая документация

	Задача: подготовка оснований (разрешений) реализации мероприятий

	Мероприятия: подготовка технической документации для реализации мероприятий структурных элементов

	3
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Количество объектов, на которые разрабатывается техническая документация
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства
	Муниципальные контракты на разработку и проверку техдокументации 
	ежемесячно
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	50,0
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Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы по источникам финансирования 

	Статус, наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источники
финансового
обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района
	Ответственный исполнитель:
Отдел ЖКХ и строительства;
	Всего, в том числе
	12000,0
	17500,0
	14500,0
	17000,0
	1000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	12000,0
	17500,0
	14500,0
	17000,0
	1000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Объекты системы водоснабжения 

Мероприятия по ремонту объектов системы водоснабжения
	Ответственный исполнитель:
Отдел ЖКХ и строительства;
	Всего, в том числе
	8000,0
	13000,0
	10000,0
	12000,0
	12000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	8000,0
	13000,0
	10000,0
	12000,0
	12000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Объекты системы водоотведения

Мероприятия по ремонту объектов системы водоотведения
	
	Всего, в том числе
	1000,0
	3500,0
	3500,0
	4000,0
	4000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	1000,0
	3500,0
	3500,0
	4000,0
	4000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Техническая документация
Мероприятия по подготовке технической документации для реализации задач структурных элементов
	
	Всего, в том числе
	3000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	3000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
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План
реализации муниципальной программы 

	Наименование
мероприятия
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Заокский район)
	 Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района

	Объекты системы водоснабжения

	Задача: снижение издержек предоставления коммунальной услуги водоснабжения

	«Чистая вода»
Ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Центральная до ул. Школьная с. Дмитриевское
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2700,0
(2694900,65*)

	«Чистая вода»
Ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Советская с. Дмитриевское
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	6600,0
(6544488,18*)

	Выполнение работ по бурению разведочной артезианской скважины в д. Русятино
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	5000,0

	Ремонт участка водопровода в с. Дмитриевское (50 метров вынос с частного ЗУ) 
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	300,0

	Ремонт участка водопроводной сети по проезду С.Чекалина п.Заокский с переподключением МКД №25 и 27 (методом прокола)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2000,0

(1953989,04)*

	Ремонт водонапорной башни Рожновского в п. Маяк
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2300,0

(2306763,11*)

	Выполнение работ по организации общественных нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах (колодцев)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	500,0

	Выполнение работ по организации центрального водоснабжения земельных участков многодетных семей
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	400,0

	Выполнение работ по установке пожарных гидрантов
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	200,0

	Промывка скважин Малахово (2)
	
	
	
	
	
	100,0

	Объекты системы водоотведения

	Задача: снижение издержек предоставления коммунальной услуги водоотведения

	Ремонт системы водоотведения в д. Малахово (вынос на коммуникаций на муниципальную землю)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Ремонт системы водоотведения в д. Русятино (возле детсада)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	600,0

	Ремонт очистных сооружений п. Пахомово (в районе д. Клищино)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2024
	30.12.2024
	Приемка выполненных работ
	
	5000,0

	Техническая документация

	Задача: подготовка оснований (разрешений) реализации мероприятий

	Разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.03.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	400,0

	Проверка документации, экспертные и кадастровые работы, согласование ПСД, оплата услуг по техническим условиям на электроснабжение, оформление документации для получения решения сброса сточных вод, а также оформление проектов зон санитарной охраны и лицензий на добычу подземных вод из артезианских скважин
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.03.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	600,0



*Сметная стоимость объекта в рублях


Приложение 2
к Программе обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования
Заокский район


Паспорт
комплекса процессных мероприятий
по благоустройству р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район

	Ответственный исполнитель

	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель

	Подведомственные ресурсоснабжающие организации

	Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности)
	- Увеличение протяженности уличного освещения населенного пункта;
- Уход и содержание зеленых насаждений в том числе и окос территорий;
- Увеличение пешеходной зоны за счет устройства тротуаров;
- Благоустройство общественных пространств.

	Этапы и сроки реализации
	2025

	Объемы ресурсного обеспечения
	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2025
	33000,0

	Ожидаемый непосредственный результат
	- Увеличение протяженности уличного освещения населенного пункта в объеме 1,0 км;
- Повышение комфортных условий общественного пространства– 2 объекта
- Обеспечение окоса травы на площади в объеме 20 Га;
- Благоустройство мест накопления ТКО в объеме 10 контейнерных площадок



Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
 и их значений

	№
п/п
	
Наименование показателя
	 Единица
измерения
	
Ответственный исполнитель
	Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа-
источника, формула расчета)
	Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквар-тально,
ежегодно)
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район

	Уличное освещение

	Задача: увеличение протяженности уличного освещения

	Мероприятия: устройство и эксплуатация объектов наружного освещения

	1
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Протяженность организованного уличного освещения
	км
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Сметная документация 
	ежегодно
	1,0
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0

	Озеленение

	Задача: обеспечение ухода за зелеными насаждениями

	Мероприятия: содержание зеленых насаждений

	2
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Площадь окоса территории
	Га
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Сметная документация 
	ежегодно
	20
	20
	20
	20
	20

	2.2
	Количество деревьев подлежащих опиловке
	шт.
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Сметная документация 
	ежегодно
	70
	70
	70
	70
	70

	Общественные пространства

	Задача: повышение комфорта парков и скверов

	Мероприятия: благоустройство общественных территорий

	3
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Количество общественных территорий планируемых к благоустройству 
	шт.
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Сметная документация
	ежегодно
	2
	2
	2
	2
	2

	Места накопления твердых коммунальных отходов

	Задача: повышение комфорта пользования услугой вывоза мусора 

	Мероприятия: устройство контейнерных площадок

	4
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Количество построенных контейнерных площадок
	шт.
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Сметная документация
	Ежегодно
	10
	12
	12
	15
	15

















Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы по источникам финансирования 
	Статус, наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источники
финансового
обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Благоустройство р.п. Заокский и других территорий МО Заокский район
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	30525,5
	33000,0
	30000,0
	35000,0
	22000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	5876,2
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	183,1
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	21860,1
	33000,0
	30000,0
	35000,0
	22000,0

	
	
	Бюджет МО Демидовское
	2606,1
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Уличное освещение
Мероприятия по устройству и эксплуатации объектов наружного освещения
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	8000,0
	8000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	8000,0
	8000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Озеленение

Мероприятия по содержанию зеленых насаждений
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	2000,0
	3000,0
	2000,0
	3500,0
	2000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	2000,0
	3000,0
	2000,0
	3500,0
	2000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента
Детские площадки
Мероприятия по устройству и содержанию детских игровых территорий


	
	Всего, в том числе
	3300,0
	4000,0
	3000,0
	4000,0
	3500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	3300,0
	4000,0
	3000,0
	4000,0
	3500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Общественные пространства

Мероприятия по благоустройству общественных пространств (парков, скверов) в рамках программы ФСГС
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	10122,4
	7500,0
	6500,0
	7500,0
	3000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	5876,2
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	1640,1
	7500,0
	6500,0
	7500,0
	3000,0

	
	
	Бюджет МО Демидовское
	2606,1
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Места накопления твердых коммунальных отходов

Мероприятия по устройству контейнерных площадок

	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	183,1
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	183,1
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	0
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Прочие мероприятия по благоустройству
Мероприятия, обеспечивающие реализацию благоустройства территории населенных пунктов, а также реализацию задач структурных элементов
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	Всего, в том числе
	7420,0
	10000,0
	10000,0
	11000,0
	5500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО р.п. Заокский
	7420,0
	10000,0
	10000,0
	11000,0
	5500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	















План
реализации муниципальной программы 

	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Заокский район)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район

	Уличное освещение 

	Задача: увеличение протяженности уличного освещения

	Мероприятие:
Оплата потребляемой электроэнергии уличного освещения 
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Акт сверки
	
	3000,0

	Мероприятие:
Техническое обслуживание уличного освещения
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	1500,0

	Мероприятие:
Организация уличного освещения
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	3000,0

	Озеленение

	Задача: обеспечение ухода за зелеными насаждениями

	Мероприятие:
Высадка зеленых насаждений
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	200,0

	Мероприятие:
Окашивание улиц

	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2000,0

	Мероприятие:
Вырубка и кронирование деревьев
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	800,0

	Общественные пространства по программе ФКГС

	Задача: повышение комфортных условий в парках и скверах

	Благоустройство территории  Рудневского парка (1-й Рудневский проезд 22)
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	4500,0

	Устройство плавающего фонтана в «большом» пруду Комсомольского парка
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2500,0

	Услуги по видеонаблюдению и по содержанию  оборудования (туалет, фонари) в Комсомольском парке 
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	500,0

	Детские площадки

	Задача:  повышение комфорта и безопасности детских игровых зон

	Устройство детских площадок 
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.04.2025
	30.10.2025
	Приемка выполненных работ
	
	4000,0

	Места накопления твердых коммунальных отходов

	Задача: повышение комфорта пользования услугой вывоза мусора

	Содержание и ремонт контейнерных площадок в р.п Заокский
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	
	
	Приемка выполненных работ
	
	300,0

	Устройство контейнерных площадок на территории Заокского района
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	700,0

	Прочие мероприятия по благоустройству

	Задача: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству

	Уход за тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе уборка мусора 
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	5500,0

	Устройство и ремонт тротуаров
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.04.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	3000,0

	Содержание детских игровых и спортивных площадок
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	100,0

	 Уборка и вывоз несанкционированных свалок
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	400,0

	Погребение лиц, не имеющих родственников или неопознанных трупов
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	100,0

	Ремонт сооружений, элементов на пешеходных зонах (мостики, поручни и т.д.)
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	300,0

	Снос ветхих и (или) незаконных сооружений на территории р.п. Заокский

	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	200,0

	Содержание и ремонт памятника
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Содержание мест захоронений
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	200,0

	Оплата услуг по разработке, проверке, экспертным работам и согласованию ПСД мероприятий, входящих в комплекс процессных мероприятий
	Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	100,0








Приложение 3
к Программе обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования
Заокский район


Паспорт
комплекса процессных мероприятий

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования Заокский район

	Ответственный исполнитель

	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель

	Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям

	Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности)
	- Приведение состояния помещений многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;
- Приведение конструктивных элементов зданий (крыша, электрика, водопровод и т.д.) в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;
- Ликвидация (снос) аварийных зданий;

	Этапы и сроки реализации

	2025

	Объемы ресурсного обеспечения
	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2025
	7000,0

	Ожидаемый непосредственный результат
	- Площадь отремонтированных помещений в объеме 70 м2;
- Площадь отремонтированных крыш в объеме 270 м2;
- Снос аварийных зданий – 2 объекта




Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
 и их значений

	№
п/п
	
Наименование показателя
	 Единица
измерения
	
Ответственный исполнитель
	Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа-
источника, формула расчета)
	Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквар-тально,
ежегодно)
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Заокский район

	Жилищный фонд

	Задача: Приведение состояния помещений МКД в соответствие с требованиями нормативно-технических документов

	Мероприятия: ремонт муниципального жилого и не жилого фонда

	1
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Площадь отремонтированных помещений
	м2
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	75,0
	70,0
	70,0
	70,0
	85,0

	1.2
	Площадь отремонтированных крыш
	м2
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	270,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	1.3
	Снос аварийных зданий
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	2
	3
	2
	2
	2
















Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы по источникам финансирования 

	Статус, наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источники
финансового
обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	5900,0
	7000,0
	6000,0
	8000,0
	1500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	5900,0
	7000,0
	6000,0
	8000,0
	1500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Жилищный фонд
Мероприятия по ремонту муниципального жилого и не жилого фонда
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	4100,0
	5200,0
	5000,0
	6000,0
	1000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	4100,0
	5200,0
	5000,0
	6000,0
	500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Прочие мероприятия по капитальному ремонту

Мероприятия, обеспечивающие реализацию задач структурного элемента
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	1800,0
	1800,0
	1000,0
	2000,0
	1000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	1800,0
	1800,0
	1000,0
	2000,0
	1000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

















План
реализации муниципальной программы 

	Наименование
мероприятия
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Заокский район)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район

	Жилищный фонд

	Задача: Приведение состояния помещений МКД в соответствие с требованиями нормативно-технических документов

	Ремонт помещений в жилом и нежилом фонде муниципального образования Заокский район
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	1600,0

	Ремонт конструктивных элементов в жилом и нежилом фонде (кровля, электрика, окна и т.д.)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	1600,0

	Снос аварийных домов 

	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2000,0

	Прочие мероприятия по капитальному ремонту

	Задача: обеспечение реализации задач структурного элемента

	Выполнение работ по технологическому присоединению муниципальных жилых помещений к электросетям
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Оплата услуг по экспертизе технического состояния зданий муниципального жилого фонда
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	200,0

	Оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	1000,0

	Приобретение газового и прочего оборудования в муниципальные квартиры
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	100,0

	Содержание и очистка кровель административных зданий
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Услуги по разработке ПСД на ремонт объектов жилого и нежилого фонда муниципального образования Заокский район, оплата услуг проверке в «РСЦ ТО» и за технические условия на технологическое подключение электроснабжение.
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	300,0



Приложение 4
к Программе обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования
Заокский район


Паспорт
комплекса процессных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы муниципального образования Заокский район

	Ответственный исполнитель

	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель

	Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям

	Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности)
	- Сокращение расходов части бюджета и снижение затрат муниципальных предприятий за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования;

	Этапы и сроки реализации

	2025

	Объемы ресурсного обеспечения
	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2025
	9500,0

	Ожидаемый непосредственный результат
	- Протяженность отремонтированных тепловых систем в объеме 150 м;
- Количество отремонтированных источников отопления (котельных) – 1 шт.;





Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
и их значений

	№
п/п
	
Наименование 
показателя
	Единица
измерения
	
Ответственный исполнитель
	Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа-
источника, формула расчета)
	Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквар-тально,
ежегодно)
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы 

	Учет потребления ресурсов

	Задача: повышение качества контроля потребления ресурсов 

	Мероприятия: установка и замена приборов учета

	1
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество установленных (замененных) приборов учета
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства
	Акты проверки ПУ
	ежегодно
	5
	5
	10
	10
	10

	Потребление ресурсов

	Задача: снижение потерь и затрат на потребление энергоресурсов

	Мероприятия: приобретение и ремонт систем энергоснабжения 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Протяженность отремонтированных сетей
	км
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	0,15
	0,15
	0,2
	0,5
	0,5

	2.2
	Количество отремонтированных источников теплоснабжения
	единица
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	1
	1
	1
	1
	1







Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы по источникам финансирования

	Статус, наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источники
финансового
обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	6400,0
	9500,0
	6500,0
	1500,0
	1500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	6400,0
	9500,0
	6500,0
	1500,0
	1500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Учет потребления ресурсов

Мероприятия по повышению качества контроля потребления ресурсов
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Потребление ресурсов 

Мероприятия по приобретению и ремонту систем энергоснабжения
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	6000,0
	9100,0
	6000,0
	1500,0
	1500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	6000,0
	9100,0
	6000,0
	1500,0
	1500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Прочие мероприятия по энергосбережению
Мероприятия, обеспечивающие реализацию задач структурных элементов по энергосбережению
	
	Всего, в том числе
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	








План
реализации муниципальной программы

	Наименование
мероприятия
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Заокский район)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы

	Учет потребления ресурсов

	Задача: повышение качества контроля потребления ресурсов 

	Установка приборов учета потребления воды и тепло и электро - энергии на объектах муниципального и коммунального хозяйства
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Потребление ресурсов

	Задача: снижение потерь и затрат на потребление энергоресурсов

	Приобретение частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) на артезианские скважины
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Проведение работ при устранении аварийных ситуаций 
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	300,0

	Ремонт котельной п. Сосновый
	
	
	
	
	
	6000,0

	Ремонт сети теплоснабжения в п. Сосновый
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	2200,0

	Ремонт тепловой сети от модульной котельной до территории начальной школы
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Ремонт изоляции  тепловой сети от котельной «ЦРБ»
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Ремонт тепловой сети по ул. Первомайская п. Заокский;  Ремонт тепловой сети возле Школы.
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Ремонт тепловой сети от ул. Северная до проезда С. Чекалина п. Заокский 
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Ремонт тепловой изоляции на сетях теплоснабжения
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.05.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	100,0

	Прочие мероприятия по энергосбережению

	Задача: обеспечение реализации задач структурных элементов по энергосбережению

	Разработка, проверка, экспертиза и согласование ПСД; оплата обязательных услуг по надзору и приемке работ 
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	300,0



Приложение 5
к Программе обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования
Заокский район


Паспорт
комплекса процессных мероприятий
по содержанию, ремонту и строительству объектов электро и газоснабжения населенных пунктов Заокского района 

	Ответственный исполнитель

	Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район

	Соисполнитель

	Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям

	Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности)
	- Повышение уровня надежности объектов электро- газоснабжения населенных пунктов Заокского района;
- Обеспечение безопасности эксплуатации систем газоснабжения;
- Подготовка населения к приему газа;
- Согласование размещения объектов газификации.

	Этапы и сроки реализации

	2025

	Объемы ресурсного обеспечения
	Годы реализации
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2025
	8000,0

	Ожидаемый непосредственный результат
	- Увеличение количества газифицированных населенных пунктов в объеме 1 н.п. (с. Домнино)
- Протяженность газопроводов, переданной в эксплуатацию специализированной организации в объеме 116 км;



Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
и их значений

	№
п/п
	
Наименование 
показателя
	Единица
измерения
	
Ответственный исполнитель
	Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа-
источника, формула расчета)
	Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквар-тально,
ежегодно)
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района

	Строительство (газификация)

	Задача: содействие увеличению количества газифицированных населенных пунктов

	Мероприятия: газификация населенных пунктов

	1
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	количество газифицированных населенных пунктов
	единица
	Отдел ЖКХ и строительства, ООО «Газпром газификация»
	Протокол заседания штаба по развитию газификации АМО Заокский район 
	ежегодно
	2
	1
	0
	3
	2

	Эксплуатация систем газоснабжения

	Задача: обеспечение безопасности систем газоснабжения

	Мероприятия: техническое содержание систем газоснабжения

	1.2
	Протяженность газопроводов, переданных на техническое обслуживание и эксплуатацию специализированной организации
	км
	Отдел ЖКХ и строительства
	Сметная документация 
	ежегодно
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0



Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы по источникам финансирования

	Статус, наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источники
финансового
обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	1-й год
(2024)
	2-й год
(2025)
	3-й год
(2026)
	4-й год
(2027)
	5-й год
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8500,0
	8500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8500,0
	8500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Газификация 


мероприятия по газификации населенных пунктов
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	

	Тип структурного элемента:
Эксплуатация систем газоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатации систем газоснабжения и реализацию задач структурного элемента
	Отдел ЖКХ и строительства
	Всего, в том числе
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6500,0
	6500,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Заокский район
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6500,0
	6500,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	
	




















План
реализации муниципальной программы

	Наименование
мероприятия
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Заокский район)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района

	Строительство (газификация)

	Задача: увеличение количества газифицированных населенных пунктов

	Газификация населенных пунктов Заокского района 
(проектные работы и затраты на технологическое присоединение в целях газификации населенных пунктов)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Разрешение на ввод в эксплуатацию
	
	2000,0

	Эксплуатация систем газоснабжения

	Задача: обеспечение безопасности систем газоснабжения

	Оперативное, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация газового оборудования и газопроводов, котельных, объектов электросетевого хозяйства и других объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	4000,0

	Регистрация, страхование, лицензирование опасных производственных объектов, обучение и аттестация ответственных лиц, оплата других государственных сборов, восстановление исполнительной технической документации на опасные производственные объекты (копирование, размножение, подготовка дубликатов сертификатов и паспортов)
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	500,0

	Ремонтные и восстановительные(аварийные) работы на объектах газификации и коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка выполненных работ
	
	500,0

	Кадастровые работы по объектам газификации и коммунальной инфраструктуры (выполнение схем охранных зон, геодезическая съемка объектов и земельных участков, подготовка технических планов сооружений на объект, в том числе для исправления кадастровой ошибки в местоположении объектов, включая проектные работы).
	Отдел ЖКХ и строительства
	01.01.2025
	30.12.2025
	Приемка оказанных услуг
	
	1000,0



image1.png




