| № п/п | Мероприятие | Адрес | Мощностные показатели (км, м2, шт., и т.д.) | Статус выполнения (подготовка документаци, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена центрального водовода | д.Александровка, ул.Молодежная | 0,41 км | выполнение работ |  |
| 2 | Замена центрального водовода | д.Александровка, ул.Мичурина | 0,85 км | выполнение работ |  |
| 3 | Замена центрального водовода | п.Миротинский, ул.Центральная и ул.Парковая | 1 км | приемка работ |  |
| 4 | Строительство газопровода | от ГРС Заокская до существующих сетей п. Заокский | 0,8 км | выполнено |  |
| 5 | Строительство газопровода | к с. Татарское и с. Немцово | 3,5 км | проектные работы |  |
| 6 | Строительство газопровода | к д. Турино | 4,2 км | выполнено |  |
| 7 | Строительство газопровода | от ГРП «Прокшино» | 16,6 км | выполнено |  |
| 8 | Строительство газопровода | к д.Паршино | 2,2 км | выполнено |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ 10кВ №7 ПС Заокская | От п.Заокский до п.Бутиково | 5 км | подготовка документации |  |
| Догазификация |  |  |  |  |  |
| 1 | Заокский район Региональная программа газификации |  | 68 населенных пункта | выполнение работ |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование комфортной городской среды | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от д.103 до Велегожского шоссе рп. Заокский | 0,685 км | Выполнение работ |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги | Заокский Берендеевская | 0,63 км | Приемка работ |  |
| 2 | Ремонт дороги | Заокский ул. Росинка | 0,33 км | приемка работ |  |
| 3 | Ремонт дороги | Железнодорожная от д. 5 до 13 (1уч) От 15 до 39 (2уч) | 0,5 км | Выполнение работ |  |
| 4 | Ремонт дороги | Заокский, ул. Березовая | 0,2 км | приемка работ |  |
| 5 | Ремонт дороги | Д. Александровка | 0,3 км | приемка работ |  |
| 6 | Ремонт дороги | Д. Рязаново | 0,25 км | Заключен контракт |  |
| 7 | Ремонт дороги | Малахово ул. Садовая | 0,24 км | Заключен контракт |  |
| 8 | Ремонт дороги | С. Татарское | 0,3 км | приемка контракт |  |
| 9 | Ремонт дороги | Д. Никоновка | 0,44 км | Заключен контракт |  |
| 10 | Ремонт дороги | Д. Страхово, ул. Садовая | 0,64 км | приемка контракт |  |
| 11 | Ремонт дороги | Покровское ул. Южная | 9,2 км | Заключен контракт |  |
| 12 | Ремонт дороги | Дублер М2 подъезд к д. Дятлово | 0,5 км | Заключен контракт |  |
| 13 | Ремонт дороги | Д. Наспищи-Тайдаково | 3 км | Заключен контракт |  |
| 14 | Ремонт дороги | Д. Мосолово от д4-32 | 0,3 км | Заключен контракт |  |
| 15 | Ремонт дороги | Д. Турино | 0,45 км | Заключен контракт |  |
| 16 | Ремонт дороги | Д. Недьяково | 1,5 км | Заключен контракт |  |
| 17 | Ремонт дороги | Малаховское ш. от переезда до развилки | 1,81 км | Заключен контракт |  |
| 18 | Ремонт дороги | Ул. Ленина, Колхозный переулок | 1,21 км | Выполнение работ |  |
| 19 | Ремонт дороги | Заокский, ул. Каштановая | 0,52 км | Выполнение работ |  |
| 20 | Ремонт дороги | Пахомово, ул.Привокзальная | 1,15 км | Выполнение работ |  |
| 21 | Ремонт дороги | Пахомово, ул. Весенняя | 0,77 км | Заключен контракт |  |
| 22 | Ремонт дороги | Заокский, ул. 4-й проезд | 0,1 км | Заключен контракт |  |
| 23 | Устройство тротуара | Заокский, ул. Ленина 2-ой этап | 0,67 км | Выполнение работ |  |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение кабинетов ИЗО в 9 школах | МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Бутиковская СОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ» МКОУ «Сосновская СОШ» | 124 единицы товара | Товар поставлен. |  |
| 2 | Оснащение кабинетов музыки в 9 школах | МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Бутиковская СОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ» МКОУ «Сосновская СОШ» | 46 единиц товара | Товар поставлен. |  |
| 3 | Оснащение кабинетов физики в 9 школах | МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «БутиковскаяСОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ» МКОУ «Сосновская СОШ» | 278 единиц товара | Товар поставлен. |  |
| 4 | Ремонт спортивной площадки МКОУ «Страховская СОШ» | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 14 | 1 600 м2 | Выполнение работ. |  |
| Социальная инфраструктура (культура) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка модульного ДК д. Александровка | Тульская обл, Заокский район, д.Александровка, | 160 м2 | Выполнено |  |
| 2 | Устройство умной площадки парк Маяк | Тульская обл, Заокский район, пос. Маяк | 900 м2 | Выполнение работ |  |
| 3 | Строительство детской школы искусств ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура | Тульская обл, Заокский район, ул. Ленина 44 | 2502,25 м2 | Выполнение работ |  |
| 4 | Переоснащение по модельному стандарту Заокской центральной библиотеки им. В.Д. Поленова МКУК «Заокскаямежпоселенческая централизованная библиотечная система» ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Тульская обл, Заокский район, ул. Поленова, 17 | 301,00 м2 | Выполнение работ |  |
| Информатизация |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | с. Домнино |  | Завершено | Государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области» |

План развития муниципального образования Заокский район на 2026 год